InnTour S.R.L. — Start-up Innovativa MetaBorghi Development Blueprint Versione 3.0 — DEFINITIVA Ecosistema Digitale Territoriale per i Borghi dell'Alta Irpinia

| Versione 3.0 — Definitiva | Data 18 Marzo 2026 | Destinatario Claude Code / Dev Team | Classificazione Uso Interno InnTour |
| --- | --- | --- | --- |

Documento Blueprint DEFINITIVO — Versione 3.0. Integra: (1) Analisi diretta 5 repository condotta da Claude Sonnet 4.6 [Round 1-2]; (2) Ricerca avanzata Perplexity AI — Report v1.0, 18/03/2026 ore 04:03 CET [Round 3-5]; (3) Gap Analysis approfondita con ricerca su 60+ strumenti da Claude Sonnet 4.6 [Capitolo 7]; (4) Transport Layer definitivo — Amadeus + Omio + Rentalcars — validato da ricerca comparativa InnTour [Capitolo 8]. Ogni sezione è marcata con la fonte primaria dell'analisi.

# 1. Contesto Progettuale — MetaBorghi

MetaBorghi è una piattaforma digitale territoriale sviluppata da InnTour S.R.L. (Start-up Innovativa accreditata MIC e MISE, Amministratore Unico Angelo Palladino) per la digitalizzazione dei borghi italiani dell'entroterra, con focus iniziale sull'Alta Irpinia (Campania). Non è una piattaforma di booking tradizionale: è un ecosistema digitale territoriale integrato che affronta il problema dello spopolamento rurale attraverso la valorizzazione culturale digitale.

### 1.1 Componenti dell'Ecosistema

- Virtual tour immersivi 3D (3DVista / Treedis) con hotspot culturali interattivi

- AI Cicerone Digitale narratore contestuale e geolocalizzato (mobile + totem 32"WCAG)

- Prenotazione esperienze culturali, soggiorni e pacchetti territoriali

- Sistema trasporto multimodale porta-a-porta (voli Amadeus + treni/bus Omio + auto Rentalcars)

- Certificazione blockchain del patrimonio culturale su Polygon

- E-commerce prodotti territoriali multi-vendor (artigianato, enogastronomia irpina)

- Piattaforma governance partecipativa per Comuni e comunità locali (Decidim)

- Internazionalizzazione IT / EN / dialetto locale (Cerugnés Lacedonia e altri)

- Conformità GDPR completa — zero cookie banner con analytics cookieless

### 1.2 Progetti Completati da InnTour

- MAVI — Museo Antropologico Visivo Irpino, Lacedonia (virtual tour 3D + gamification)

- Oggetti Narranti — Museo Tecnologie e Civiltà Contadina, Guardia Lombardi (totem 32")

- MetaBorghi Platform — 25 borghi Alta Irpinia (React/Vite SPA, territorial e-commerce)

### 1.3 Stack Tecnologico Target

| Layer | Tecnologia Scelta | Motivazione Architetturale |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ App Router + TypeScript + TailwindCSS + ShadCN UI | SSR/SSG nativo, component-first, type safety end-to-end |
| CMS Headless | Payload CMS v3 (Next.js-native, stesso processo) | Admin panel integrato in Next.js, Local API senza latenza HTTP, multilingual nativo |
| Backend | Next.js Server Actions + NestJS microservizi (Fase 3+) | Monorepo scalabile, separazione servizi progressiva |
| Database | PostgreSQL (Neon serverless) + Drizzle ORM | Cloud-native, pgvector per RAG, GDPR, type-safe schema |
| Auth | NextAuth v5 + JWT RBAC (4 livelli) | Guest / Ospite Registrato / Operatore Borgo / Admin Comune |
| Pagamenti | Stripe Connect SEPA + Satispay + Payment Links | PSD2, marketplace multi-vendor, mercato IT (Satispay) |
| Trasporti | Amadeus SDK + Omio API + Rentalcars API | Porta-a-porta reale: voli+treni+bus+auto con dati live |
| Mappe | MapLibre GL JS + Protomaps PMTiles (offline) | Zero costi Mapbox, tile offline per aree rurali ~€3/mese |
| Virtual Tour | 3DVista / Treedis + matterport-dl offline | Core USP, resilienza connettività borghi entroterra |
| AI Narratore | Vercel AI SDK + LangChain.js + pgvector + ElevenLabs | RAG su contenuti heritage, TTS italiano di qualità |
| Blockchain | Polygon Amoy testnet → mainnet | Certificazione autenticità heritage, gas fee ridotte |
| i18n | next-intl v4+ (App Router nativo) | Server Components, middleware routing, pluralizzazione ICU |
| SEO | Metadata API Next.js 14 + schema-dts + sitemap nativo | TouristAttraction/Event/LodgingBusiness structured data |
| Analytics | Umami (self-host) + PostHog cookieless + Sentry | GDPR by design, zero cookie banner, error monitoring |
| Notifiche | Novu + Resend + WhatsApp Business API | Multi-canale unificato, WhatsApp dominante in Italia |
| Sicurezza | Arcjet + Nosecone CSP + Klaro GDPR + Infisical | Rate limit, WAF, consent management, secrets management |
| Testing | Vitest + Playwright + Stripe CLI + Hardhat | Unit/integration/E2E/security/smart contract coverage |
| Governance | Decidim + Pol.is + SPID/CIE OIDC | Partecipazione civica, identità digitale italiana PA |
| Deployment | Vercel (frontend+CMS) + Railway (MedusaJS) | Edge CDN, preview per PR, €0-20/mese MVP |

# 2. Metodologia di Ricerca

La ricerca si è articolata in 5 Round progressivi su GitHub (16 repository analizzati, 10+ GitHub Topics esplorati), integrata da una Gap Analysis approfondita su 60+ strumenti e da una ricerca comparativa specifica sul Transport Layer. La tracciabilità delle fonti è garantita per ogni sezione.

| Round | Ambito | Repository / Strumenti | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Round 1 | Stack legacy PHP/MySQL — baseline di mercato negativa | 3 repository PHP | Claude S4.6 |
| Round 2 | Stack moderni Next.js — riferimenti UI e architetturali | Chisfis, Golobe, ARKA | Claude S4.6 + Perplexity |
| Round 3 | Heritage digitale, virtual tour, blockchain culturale | matterport-dl, eCorpus, geoxp, nosilha, DArt | Perplexity AI |
| Round 4+5 | Sistemi trasporto — analisi completa | Amadeus, dhan-gaadi, Rent-a-Ride, VaCarTion | Perplexity AI |
| Gap Analysis | 6 gap critici + ecosistema 60+ strumenti | next-intl, Vitest, MedusaJS, Payload, Arcjet… | Claude S4.6 |
| Transport Definitivo | Selezione finale API trasporto con analisi comparativa | Amadeus vs Omio vs Rentalcars — ricerca InnTour | InnTour / Claude |

# 3. Round 1 — Stack Legacy PHP/MySQL (Baseline Negativa)

Conclusione Round 1 [Claude S4.6]: Il mercato open-source del turismo su PHP è saturo di progetti che dichiarano funzionalità mai implementate. Zero riferimenti architetturali utilizzabili. Valore: conferma la necessità di MetaBorghi come reference architecture moderna.

3.1. hotel_Booking — Jitupra9 [Fonte: Claude S4.6] https://github.com/Jitupra9/hotel_Booking

Stack: PHP 50.5% + MySQL + jQuery + Tailwind + Razorpay ⭐ 0 Fork: 0 Commit: 45

Valutazione: Booking proprietà con dual-role Host/Guest, wishlist, recensioni — tutto dichiarato, PHP procedurale reale. Zero GDPR. Razorpay non disponibile in UE. Pattern da estrarre: Pattern dual-role Host/Guest → Comune/Visitatore; wishlist per borghi preferiti; filtri multi-dimensionali esperienze. Ruolo in MetaBorghi: NESSUNA integrazione diretta. Baseline negativa. Esempio da NON seguire.

3.2. wolke-trek — nikhilpundir [Fonte: Claude S4.6] https://github.com/nikhilpundir/wolke-trek

Stack: PHP 79.6% + MySQL + Bootstrap + XAMPP ⭐ 0 Fork: 0 Commit: 3

Valutazione: Tourism Management System minimale. Solo 3 commit. Architettura CRUD basica, sessioni PHP, installazione locale XAMPP/WAMP. Nessuna cloud-readiness. Pattern da estrarre: Pattern logico gestione tour (holidays, gallery, testimonials, faq, time slot); struttura Admin Dashboard; concetto slot prenotazione. Ruolo in MetaBorghi: NESSUNA integrazione diretta. Pattern logici traducibili in Next.js API Routes.

3.3. Fijoran-Travels — Francis101N [Fonte: Claude S4.6] https://github.com/Francis101N/Fijoran-Travels

Stack: PHP 53% + CSS 32% + Bootstrap ⭐ 0 Fork: 4 Commit: 8

Valutazione: PROBLEMA SICUREZZA CRITICO: dati clienti in file .txt plain text. Live demo 404. Funzionalità visti/voli/real-time dichiarate ma non implementate. Pattern da estrarre: Pattern proc-*.php (separazione form/processore) → API Routes Next.js; services.php come vetrina pre-booking. Ruolo in MetaBorghi: NESSUNA integrazione. Esempio negativo sicurezza GDPR — da NON replicare assolutamente.

# 4. Round 2 — Stack Moderni Next.js (Riferimenti Primari)

Conclusione Round 2 [Claude S4.6]: I tre repository principali (Chisfis, Golobe, ARKA) coprono UI, backend e scaffold architetturale. Nessuno tocca la categoria heritage/immersività — MetaBorghi opera in un mercato non conteso.

4.1. Chisfis — Hamed-Hasan/Online-Booking-Management ⭐ UI REFERENCE [Fonte: Claude S4.6] https://github.com/Hamed-Hasan/Online-Booking-Management

Stack: TypeScript 86.4% + Next.js 13.4 App Directory + TailwindCSS v3 + HeadlessUI + Redux Toolkit + NextAuth + Google Maps + React-datepicker ⭐ 248 Fork: 124 Commit: 290

Valutazione: Template booking completo. 30+ pagine, Dark/Light mode, Google Maps, 8+ tipologie listing cards, modal gallery, checkout completo, WCAG 2.1 via HeadlessUI. Live su Vercel. Repository più adottato della categoria. Pattern da estrarre: Listing Cards 8+ tipologie [ALTA]; Modal Gallery pre-virtual tour [ALTA]; Google Maps React borghi [ALTA]; React-datepicker calendario [ALTA]; HeadlessUI WCAG 2.1 [ALTA]; NextAuth autenticazione [ALTA]. Ruolo in MetaBorghi: BASE UI LAYER — Acceleratore sviluppo InnTour.Travel. Personalizzare con tema verde-azzurro-lime + glassmorphism InnTour.

4.2. Golobe — mojahidhasan/fullstack-nextjs-golobe-travel-agency ⭐ BACKEND REFERENCE [Fonte: Claude S4.6] https://github.com/mojahidhasan/fullstack-nextjs-golobe-travel-agency

Stack: JavaScript 91% + Next.js 14 + MongoDB + NextAuth v5 + Stripe + Mailjet + Redux + Vitest ⭐ 77 Fork: 28 Commit: 1.283

Valutazione: Progetto più maturo per commit depth (1.283). Autenticazione multi-email/telefono, booking storico, Stripe con invoice download, reviews verificato, maintenance mode con feature toggles, SSR caching, OG image generation. SECURITY.md, TROUBLESHOOTING.md. Live su Vercel. Pattern da estrarre: (1) Stepper UI booking 6 step; (2) Feature Toggles per onboarding borghi senza deploy; (3) Zod Schema Validation GDPR; (4) Mailjet/Resend notifiche; (5) Stripe webhook→conferma→invoice; (6) OG Image generation. Ruolo in MetaBorghi: RIFERIMENTO ARCHITETTURALE BACKEND PRINCIPALE. Pattern implementativi da adottare su stack PostgreSQL+Neon.

4.3. ARKA — pjborowiecki ⭐⭐ STACK IDENTICO A METABORGHI [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/pjborowiecki/ARKA

Stack: TypeScript + Next.js 14 + PostgreSQL (Neon) + Drizzle ORM + NextAuth v5 + Zod + ShadCN UI + Resend ⭐ — Fork: — Commit: —

Valutazione: Boilerplate SaaS con stack identico al target MetaBorghi. Schema Drizzle, configurazione NextAuth v5 RBAC, pattern Zod, architettura cartelle Next.js 14 App Router, email con Resend. NOTA: analisi documentale Perplexity — verificare repository prima integrazione. Pattern da estrarre: Schema Drizzle ORM per modelli borghi/esperienze/prenotazioni; NextAuth v5 RBAC multi-ruolo; Zod form validation; architettura cartelle; Resend email integration. Ruolo in MetaBorghi: SCAFFOLD BASE — Usare come punto di partenza architetturale, non come UI.

# 5. Round 3 — Heritage Digitale, Virtual Tour, Blockchain

Conclusione Round 3 [Perplexity AI]: La nicchia 'digitalizzazione patrimonio culturale rurale' non ha player dominanti globali. I progetti esistenti coprono al massimo un layer. MetaBorghi è primo mover con architettura scalabile e integrata.

5.1. matterport-dl — rebane2001 ⭐ INFRASTRUTTURA OFFLINE [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/rebane2001/matterport-dl

Stack: Python — MIT License ⭐ 479 Fork: 113 Commit: 179

Valutazione: Archiver completo Matterport digital twin: offline viewing, VR support, dollhouse view, floorplan misurazioni, hotspot, skybox esterni, AI defurnished model, flag --auto-serve con defaults.json. Pattern da estrarre: Self-hosting tour per offline viewing in borghi con connettività instabile; pattern defaults.json + --auto-serve per gestione multi-borgo configurata. Ruolo in MetaBorghi: INFRASTRUTTURA OFFLINE — Garantisce resilienza in aree rurali Alta Irpinia con connettività limitata.

5.2. geoxp — mezzo-forte ⭐⭐ TRIGGER CICERONE AI [PRIORITÀ MASSIMA] [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/mezzo-forte/geoxp

Stack: TypeScript cross-platform (web-audio + web-geolocation) ⭐ — Fork: — Commit: —

Valutazione: Libreria tour multimediali geolocalizzati. GeoEvent engine: GPS point + raggio attivazione + contenuto → proximity detection automatica + playback senza interazione utente. Esempio: visitatore entra nel raggio 30m dal Castello di Nusco → Cicerone AI avvia narrazione contestuale. Pattern da estrarre: INTEGRAZIONE DIRETTA come trigger engine per Cicerone AI mobile: mappatura hotspot GPS per ogni borgo; raggio configurabile per POI; playback automatico narrazione AI (Qwen3-TTS/ElevenLabs); compatibile PWA/React Native. Ruolo in MetaBorghi: INTEGRAZIONE DIRETTA — Componente essenziale layer mobile Cicerone AI Geolocalizzato. MASSIMA PRIORITÀ nel backlog Fase 2.

5.3. DArt — MichaelPlug ⭐ BLOCKCHAIN HERITAGE [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/MichaelPlug/DArt

Stack: Solidity + Ethereum — La Sapienza Università di Roma ⭐ — Fork: — Commit: —

Valutazione: Smart contract per autenticazione heritage su blockchain Ethereum. Progetto accademico La Sapienza. Validazione scientifica: letteratura PMC/NCBI 2025 conferma β = 0.505, p < 0.001 per effetto positivo NFT/blockchain sull'autenticità digitale patrimonio. Pattern da estrarre: Pattern smart contract autenticazione heritage → adattare su Polygon Amoy testnet (gas fee ridotte). Logica tokenizzazione reperti (MAVI Lacedonia, Oggetti Narranti Guardia Lombardi). Ruolo in MetaBorghi: RIFERIMENTO BLOCKCHAIN — Adattare su Polygon. Richiede audit sicurezza obbligatorio pre-deploy mainnet.

5.4. nosilha — deznode ⭐ GEMELLO CONCETTUALE [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/deznode/nosilha

Stack: Next.js + TypeScript + Spring Boot ⭐ — Fork: — Commit: —

Valutazione: Hub patrimonio culturale comunitario (Brava Island, Capo Verde). Archivio contenuti generati da nativi e diaspora. Parallelismo diretto: piccola comunità isolata → borgo campano; diaspora → discendenti emigranti irpini. Pattern da estrarre: Modello community contribution per autenticità contenuti; pattern coinvolgimento diaspora/emigrati come audience; archivio comunitario heritage. Ruolo in MetaBorghi: RIFERIMENTO CONCETTUALE — Governance partecipativa e coinvolgimento comunità.

# 6. Round 4+5 — Analisi Comparativa Sistemi di Trasporto

I Round 4 e 5 (Perplexity AI) hanno identificato pattern open-source per scaffolding UI/UX e logica backend. Questi sono stati valutati in parallelo con le API commerciali per determinare la soluzione ottimale. La decisione finale sul Transport Layer è documentata nel Capitolo 8.

### 6.1 Repository Open-Source Analizzati — Trasporto

6.1.1. flight-booking-system-app — Rahul-9211 [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/Rahul-9211/flight-booking-system-app

Stack: Next.js + TypeScript 98% + Stripe ⭐ 0 Fork: — Commit: 18

Valutazione: App Router, /api/flights, /api/payments/webhook, Postman collection inclusa, live su Vercel. Flusso: ricerca volo → selezione → Stripe payment intent → webhook → /payment-confirmation. Dati mock (nessun GDS reale). Pattern da estrarre: Scaffolding /api/flights come proxy verso Amadeus API; struttura UI/UX flusso prenotazione volo step-by-step; pattern payment intent + webhook post-pagamento. Ruolo in MetaBorghi: SCAFFOLDING UI/UX — Struttura di partenza da combinare con Amadeus SDK per dati reali.

6.1.2. dhan-gaadi — ujjalacharya ⭐ BUS LOCALE [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/ujjalacharya/dhan-gaadi

Stack: React + Node.js + MongoDB + Next.js + React Native ⭐ 341 Fork: — Commit: —

Valutazione: Record assoluto GitHub per categoria bus (341 stelle). API REST, CRM integrato, app mobile React Native, gestione operatori, scheduling tratte, seat availability real-time. Pattern da estrarre: Architettura multi-operatore per cooperative locali Alta Irpinia; scheduling tratte personalizzabili per stagione/evento; PDF ticket con pdfkit; NFC token offline per conducenti. Ruolo in MetaBorghi: RIFERIMENTO ARCHITETTURALE — Pattern per operatori bus locali cooperativa Alta Irpinia.

6.1.3. Rent-a-Ride — jeevan-aj ⭐ VENDOR MODULE AUTO [Fonte: Perplexity AI] https://github.com/jeevan-aj/Rent-a-Ride

Stack: React + Express + MongoDB + Zod + Google OAuth + AWS EC2 ⭐ 24 Fork: 3 Commit: —

Valutazione: 3 moduli (User/Admin/Vendor), approvazione veicoli admin, notifiche real-time prenotazioni, JWT + refresh token RBAC. Deployment AWS EC2 + Nginx + Cloudflare. Pattern da estrarre: Vendor Module: ogni operatore mobilità locale (autonoleggio Nusco, navetta Comune, cooperativa taxi) ha pannello vendor; RBAC mappabile su NextAuth v5. Ruolo in MetaBorghi: RIFERIMENTO VENDOR MODULE — Adattare RBAC Vendor/Admin/User per mobilità locale MetaBorghi.

# 7. Gap Analysis — Risoluzione dei 6 Gap Critici

Questa sezione documenta le aree assenti nel Report Perplexity v1.0, risolte tramite ricerca approfondita di Claude Sonnet 4.6 su 60+ strumenti, repository GitHub e best practice. Ogni gap include la soluzione adottata, motivazione e effort stimato.

## 7.1 GAP Critico — Internazionalizzazione (i18n)

Decisione architetturale: next-intl v4+ è la scelta definitiva. Deve essere configurata in MVP 0 — impossibile aggiungere i18n dopo senza refactoring completo.

### Comparazione librerie i18n per Next.js 14 App Router

| Libreria | Stars | Licenza | App Router | ICU Format | Dialetti custom | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| next-intl v4+ | ~4.200 | MIT | ✅ Nativo | ✅ Completo | ✅ BCP47 private-use | ⭐ SCELTA |
| next-i18next | ~5.700 | MIT | ❌ Incompatibile | ✅ | N/D | ❌ Non usare |
| Paraglide JS | ~278 | MIT | Parziale | ❌ No ICU | N/D | ❌ Non raccomandato |
| i18next+react | — | MIT | ✅ (manuale) | ✅ | ✅ | Valuta futuro |

### Struttura routing raccomandata

Routing: /[locale]/borghi/[slug] — tutte le pagine sotto src/app/[locale]/. Locali configurati: 'it' (default, nessun prefisso URL), 'en', 'irp' (dialetto irpino/cerugnés).

- defineRouting() con locales: ['it','en','irp'], defaultLocale: 'it', localePrefix: 'as-needed'

- Pathname localizzati: /borghi → /villages → /vurghi (dialettale)

- middleware.ts gestisce negotiation via Accept-Language header + cookie persistence

- createNavigation() per Link locale-aware in tutti i componenti

### Gestione dialetto irpino / Cerugnés

Il codice BCP47 'irp' funziona internamente in next-intl. Per il markup HTML si mappa a lang="it" (Google non riconosce hreflang non-standard). Le pagine dialettali ereditano il cluster hreflang italiano con x-default come fallback. I file risiedono in messages/irp.json — i contenuti richiedono un esperto locale (non sono traducibili automaticamente).

Pluralizzazione italiana con ICU MessageFormat: {count, plural, =0 {Nessun borgo trovato} =1 {# borgo trovato} other {# borghi trovati}}

### Repository di riferimento

- Esempio ufficiale: https://github.com/amannn/next-intl/tree/main/examples/example-app-router

- Documentazione routing: https://next-intl.dev/docs/routing/configuration

Effort stimato: 52-76 ore (setup base + traduzioni IT/EN + hreflang SEO). Contenuti dialettali: +12-16 ore con esperto locale.

## 7.2 GAP Critico — Testing Strategy Completa

Decisione: Vitest (unit+integration) + Playwright (E2E) + Stripe CLI (webhook) + Hardhat (smart contract). Configurare in MVP 0 — i test devono accompagnare lo sviluppo dal giorno 1, non essere aggiunti a posteriori.

### Vitest vs Jest — Decisione Definitiva

| Criterio | Vitest | Jest | Vincitore |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocità | 2-10x più veloce | Standard | Vitest |
| ESM nativo | ✅ Nativo | ❌ Richiede Babel | Vitest |
| TypeScript | Via esbuild, zero config | Richiede ts-jest | Vitest |
| App Router support | Ufficialmente raccomandato da Vercel | Funziona con config aggiuntiva | Vitest |
| Server Components | ❌ Non testabili (→ Playwright) | ❌ Non testabili | Pari |
| API compatibilità | 95% Jest-compatibile | 100% Jest | Jest (lieve) |
| Setup Next.js 14 | Template ufficiale Vercel | Manuale | Vitest |

### Setup Testing Completo

- Vitest: npm install -D vitest @vitejs/plugin-react jsdom @testing-library/react vite-tsconfig-paths

- Template ufficiale: github.com/vercel/next.js/tree/canary/examples/with-vitest

- Drizzle ORM testing: PGlite (@electric-sql/pglite) — PostgreSQL WASM in-memory, nessun Docker

- Riferimento Drizzle+Vitest: github.com/rphlmr/drizzle-vitest-pg

- Playwright E2E: flusso prenotazione completo (search → select → date → pay → confirm)

- Stripe test card: 4242 4242 4242 4242 per pagamenti standard, 0002 per declinati

- Webhook locale: stripe listen --forward-to localhost:3000/api/webhooks/stripe

- SEPA test IBAN: DE89370400440532013000 (webhook asincrono: processing → succeeded 1-3 giorni)

- Smart contract: Hardhat + Polygon Amoy testnet (Chain ID 80002, ha sostituito Mumbai)

- ATTENZIONE CVE-2025-66478 (RCE RSC) e CVE-2025-29927 (middleware bypass) — verificare Next.js aggiornato

### Target Coverage Raccomandata

| Categoria | Target Coverage | Note |
| --- | --- | --- |
| Unit test (business logic) | 80% overall, 90%+ critico | Calcoli prenotazioni, pricing, access control |
| Integration test | 70%+ flows principali | Booking end-to-end, pagamento, cancellazione |
| E2E Playwright | 15-20 flussi critici | Prenotazione, login, checkout, admin dashboard |
| Webhook handlers | 100% | Stripe payment_intent, transfer, dispute |
| Smart contract Solidity | 100% | Immutabili dopo deploy — zero toleranza bug |
| Accessibility (axe-core) | Tutti i componenti ShadCN custom | vitest-axe + @axe-core/playwright |

Effort setup testing: 30-48 ore iniziali. Ongoing: ~17-29 ore/sprint.

## 7.3 GAP Strategico — E-Commerce Multi-Vendor Territoriale

Decisione: MedusaJS v2 come engine marketplace + Mercur starter multi-vendor + FattureInCloud per fatturazione italiana + ShippyPro per spedizioni + Stripe Connect per pagamenti vendor.

### Comparazione Engine E-Commerce Headless

| Criterio | MedusaJS v2 | Saleor | Vendure | Vincitore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub | 32.400 ⭐ MIT | 22.300 ⭐ BSD-3 | 6.000 ⭐ GPLv3 | MedusaJS |
| Backend | TypeScript/Node.js | Python/Django | TypeScript/NestJS | MedusaJS/Vendure |
| Multi-vendor nativo | Marketplace Recipe | ❌ Nessuno | Channels nativi | Vendure (ma GPLv3) |
| PostgreSQL nativo | ✅ Neon compatible | PostgreSQL | PostgreSQL | MedusaJS |
| Self-hosting | Facile (Railway) | Complesso | Medio | MedusaJS |
| Licenza commerciale | MIT — ok SaaS | BSD-3 — ok | GPLv3 — ATTENZIONE | MedusaJS |
| Starter Next.js | Mercur multi-vendor | No starter ufficiale | No starter ufficiale | MedusaJS |

### Stack E-Commerce MetaBorghi

- MedusaJS v2 (github.com/medusajs/medusa, MIT, 32.4K stars) come backend marketplace

- Mercur starter (mercurjs.com) — acceleratore marketplace pronto: vendor dashboard, commissioni, Stripe Connect

- Deployment: Railway €5-20/mese — stesso PostgreSQL Neon del progetto principale

### Fiscalità Italiana — Micro-Artigiani

- Regime forfettario RF19: artigiani sotto €85K/anno non addebitano IVA (Natura N2.2 in XML)

- Fattura elettronica via SDI obbligatoria dal 2024 anche per forfettari

- FattureInCloud API (developers.fattureincloud.it) — SDK JavaScript ufficiale (@fattureincloud/fattureincloud-js-sdk, MIT), 500K+ imprese italiane, OAuth2, genera/firma/invia XML SDI automaticamente

- Alternativa developer-friendly: A-Cube API a €0,07/documento con sandbox

### Spedizioni Prodotti Fisici

- ShippyPro (shippypro.com) — aggregatore italiano, 190+ carrier (BRT, SDA, Poste, GLS, DHL), API REST, etichette, tracking unificato

- Qapla' — alternativa italiana con 450+ carrier e focus su merchant locali

- NOTA: Poste Italiane, BRT, SDA NON offrono API pubbliche dirette per sviluppatori — usare aggregatori

### Pattern Checkout Unificato (Booking Digitale + Prodotti Fisici)

Cart unificato con LineItem.type: 'physical' (→ shipping/fulfillment) vs 'digital_experience' (→ booking confirmation/calendar slot). In MedusaJS v2, il completeCartWorkflow si estende per splittare ordini per vendor E per tipo prodotto in un'unica transazione Stripe.

Effort stimato: 280-400 ore (8-16 settimane part-time team 2-3 persone). Considerare Mercur starter per accelerare del 60-70%.

## 7.4 GAP Strategico — SEO Tecnico e Discoverability

Decisione: Metadata API nativa Next.js 14 (non next-seo) + schema-dts per JSON-LD TypeScript + sitemap.ts nativa + next/og per OG image + Umami per analytics GDPR cookie-free.

### Metadata API vs next-seo — Decisione Definitiva

next-seo NON è più necessario con Next.js 14 App Router. L'API nativa generateMetadata() copre title, description, OpenGraph, Twitter Cards, canonical, alternates/hreflang, robots. Le issue GitHub #1293, #1348, #1356 di next-seo documentano problemi con App Router. next-seo v7 si è riposizionato come libreria di soli componenti JSON-LD — sostituibile con schema-dts.

### Structured Data Turistici (Schema.org)

- TouristDestination — wrapper per ogni borgo (include tutti i POI del territorio)

- TouristAttraction — ogni esperienza culturale (castello, museo, percorso)

- LodgingBusiness / BedAndBreakfast — strutture ricettive nei borghi

- Event — sagre, festival, eventi culturali (con startDate, endDate, location, offers)

- LocalBusiness — botteghe artigiani, ristoranti tipici

- TouristTrip — itinerari multi-tappa tra borghi

- BreadcrumbList — navigazione sito per tutti i percorsi

Implementazione: JSON-LD server-side in ogni layout.tsx/page.tsx. Libreria schema-dts (github.com/google/schema-dts, Apache-2.0, Google) fornisce tipi TypeScript per tutti gli schemi con IntelliSense completo.

### Sitemap Multi-Locale Dinamica

Next.js 14 nativo app/sitemap.ts con generateSitemaps() per chunking automatico. Pattern per 25 borghi × 50 esperienze × 3 locali = ~3.750+ URL con alternates hreflang. Per dialetto irpino: hreflang solo per 'it' e 'en' (Google non supporta codici non-ISO), layer dialettale trattato come feature culturale non come target SEO primario.

### OG Image Dinamiche

next/og (built-in, Satori engine) genera PNG in ~800ms su Edge per ogni route app/[locale]/borghi/[slug]/opengraph-image.tsx. Layout: hero image borgo + nome localizzato + branding MetaBorghi. 5x più veloce di soluzioni Puppeteer. Cacheata con max-age=31536000.

### Core Web Vitals su Vercel

- LCP ≤2.5s: next/image con priority + ISR + WebP/AVIF Vercel Image Optimization

- INP ≤200ms: Server Components default, dynamic() per widget mappa e booking form

- CLS ≤0.1: next/font con adjustFontFallback + dimensioni immagini esplicite + no useMediaQuery

Effort SEO completo: 49-69 ore incluse structured data, sitemap, OG image, Core Web Vitals.

## 7.5 GAP Strategico — Governance Partecipativa

Decisione: Decidim come engine partecipativo (già usato dal governo italiano via ParteciPA) + Pol.is per clustering opinioni + SPID/CIE OIDC Node.js per autenticazione civica certificata.

### Decidim in Italia — Adozione Verificata

- ParteciPA (partecipa.gov.it) — piattaforma nazionale italiana gestita da Formez PA, basata su Decidim

- Regioni: Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia — Decidim attivo per processi partecipativi regionali

- Comuni: Milano, Torino, Napoli — utilizzo consolidato

- Azienda specializzata italiana: Altagamma Srl (agdigital.it/decidim) — focus piccoli comuni e aree spopolamento

- IMPORTANTE: Decidim AGPL-3.0 richiede deploy separato (Ruby on Rails). API GraphQL read-mostly.

### Architettura Governance Integrata

Approccio ibrido raccomandato: Decidim come backend engine di governance (deploy separato) + query via GraphQL API nel frontend Next.js MetaBorghi + Pol.is (github.com/compdemocracy/polis, AGPL-3.0) per clustering opinioni via embed iframe. Le feature partecipative leggere (proposte semplici, votazioni rapide) si costruiscono nativamente in Next.js per evitare il sovraccarico di deploy Decidim per piccoli comuni.

### SPID/CIE — Autenticazione Digitale Italiana

- Pacchetto ufficiale: italia/spid-cie-oidc-nodejs (github.com/italia/spid-cie-oidc-nodejs, Apache-2.0)

- Implementa OIDC Federation (protocollo moderno, migrazione da SAML2 in corso)

- Integrazione Next.js: API Routes /api/auth/providers → /api/auth/authorize → /api/auth/callback

- App IO di PagoPA (github.com/pagopa/io-web-profile) — riferimento architetturale Next.js + SPID

- ATTENZIONE: Accreditamento AgID richiede 4-12 settimane burocratiche — avviare subito in parallelo

- Developers Italia (github.com/italia) — ~500 repository PA: spid-express, design-react-kit, bootstrap-italia

Effort: 40-80 ore sviluppo tecnico + 4-12 settimane burocrazia AgID (parallela allo sviluppo).

## 7.6 GAP Operativo — Roadmap MVP-First Realistica

Decisione: Metodologia Shape Up modificata (cicli 4 settimane + 1 settimana cooldown) + Linear come PM tool (Startup Program gratuito) + roadmap 12 mesi con milestone MVP incrementali.

### Metodologia — Shape Up Modificato + Kanban

Per un team di 2-3 persone, Scrum è eccessivo (cerimonie 20-30% del tempo senza valore aggiuntivo). Shape Up (Basecamp) con cicli di 4 settimane (non 6 dell'originale — più stretti per validazione early-stage) + 1 settimana cooldown per debito tecnico. All'interno dei cicli: Kanban con WIP limit di 2 per persona. Sync settimanale 30 minuti + demo+mini-retro a fine ciclo.

| PM Tool | Stars/Prezzo | Licenza | GitHub Sync | Free Tier | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linear (cloud) | — | Proprietario | Eccellente bidirezionale | Startup Program 6 mesi free | ⭐ SCELTA |
| Plane.so | 46.000 ⭐ | AGPL-3.0 | ✅ | Self-host gratuito | Alternativa OSS |
| GitHub Projects | Incluso | MIT | Nativo | Sempre gratuito | Fallback minimalista |
| Jira | — | Proprietario | ✅ | Free fino 10 utenti | Non raccomandato (overhead) |

### Roadmap 12 Mesi — Milestone Incrementali

| Milestone | Mesi | Scope | Borghi Pilota | Deliverable chiave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP 0 — Infrastruttura | 1 | Next.js 14+ARKA scaffold, Payload CMS, next-intl IT/EN, NextAuth v5, Drizzle+Neon, CI/CD Vercel, Vitest setup | — | Base tecnica funzionante, deploy automatico |
| MVP 1 — Discovery | 2-3 | Catalogo borghi, pagine contenuto, SEO structured data, MapLibre+Protomaps, schema-dts, OG image | Lacedonia | Sito informativo live con SEO ottimizzato |
| MVP 2 — Engagement | 4-5 | Auth utenti, profili, ricerca/filtri esperienze, wishlist, recensioni, Stripe Checkout base | Lacedonia | Primo utente registrato e prima prenotazione |
| MVP 3 — Transazioni | 6-7 | Booking completo stepper, Stripe Connect, Feature Toggles onboarding, Novu notifiche, Sentry, Umami | Lacedonia + Nusco | Revenue reale da prenotazioni |
| V1 — Marketplace | 8-9 | MedusaJS e-commerce, onboarding vendor, FattureInCloud, ShippyPro, Satispay, Playwright E2E | Alta Irpinia (5+) | Marketplace prodotti territoriali attivo |
| V2 — Heritage AI | 10-11 | 3DVista integration, geoxp GPS trigger, Cicerone AI (LangChain+pgvector+ElevenLabs), Payload multilingua | 25 borghi | Virtual tour + AI narratore mobile operativi |
| V3 — Transport | 12 | Amadeus voli, Omio treni+bus, Rentalcars auto, Transport Layer completo | Tutte destinazioni | Porta-a-porta completo |
| Fase 2 — Governance | 13-15 | Decidim, Pol.is, SPID/CIE, Blockchain Polygon, community contribution | — | Ecosistema completo partecipativo |

### CI/CD Pipeline GitHub Actions + Vercel

- Step 1: ESLint + Prettier check

- Step 2: TypeScript type-check (tsc --noEmit)

- Step 3: Vitest unit + integration tests

- Step 4: Next.js build (next build)

- Step 5: Playwright E2E su Vercel preview URL

- Step 6: axe-core accessibility + Lighthouse CI (soglia score ≥0.9)

- Step 7: Deploy automatico (preview su PR, produzione su merge main)

Gestione debito tecnico: regola 20% — 1 giorno su 5 per refactoring nella settimana cooldown. ADR (Architecture Decision Records) in docs/adr/. TypeScript strict mode obbligatorio dal giorno 1.

# 8. Transport Layer Definitivo — Porta-a-Porta Alta Irpinia

DECISIONE FINALE [InnTour + Claude S4.6]: Dopo analisi comparativa di 14+ repository GitHub e valutazione di opzioni gratuite/a pagamento: (1) Amadeus for Developers per voli, (2) Omio API per treni + bus, (3) Rentalcars API per noleggio auto. Architettura ibrida API-First con repository open-source per scaffolding UI/UX e API B2B per disponibilità reale.

## 8.1 Selezione API — Motivazioni Dettagliate

✈️ VOLI — Amadeus for Developers ¦ Gold Standard — Selezionato

Perché Amadeus: Gold standard con dati GDS reali (Galileo/Amadeus), free tier generoso, sconto 90% sulle ricerche se abbinate a prenotazioni (production API pricing). Unica organizzazione GitHub con SDK open-source certificati per prenotazioni voli reali. Copertura: Globale — low-cost e legacy carrier; funzioni Flight Search, Flight Pricing, Flight Booking diretto; hub primario Napoli (NAP), secondari Roma (FCO) e Milano (MXP). Free Tier: 2.000 chiamate/giorno (test environment) — sufficiente per lancio MetaBorghi. Produzione: contratto B2B verificato, upgrade graduale. GitHub: amadeus4dev/amadeus-node (219⭐, JS/Node SDK) — INTEGRAZIONE PRIMARIA per Next.js Server Actions.

Esempio integrazione Next.js Server Action:

import Amadeus from 'amadeus'; const amadeus = new Amadeus({ clientId: process.env.AMADEUS_CLIENT_ID, clientSecret: process.env.AMADEUS_CLIENT_SECRET }); // In Next.js Server Action export async function searchFlights(params) { const response = await amadeus.shopping.flightOffersSearch.get({ originLocationCode: 'NAP', // Napoli destinationLocationCode: params.dest, departureDate: params.date, adults: String(params.adults) }); return response.data; }

🚂🚌 TRENI + AUTOBUS — Omio API ¦ Aggregatore Europeo — Selezionato

Perché Omio: Aggregatore europeo unico che include Italo, Trenitalia, FlixBus, BlaBlaBus e reti nazionali. Soluzione critica per MetaBorghi: Trenitalia e Italo NON hanno API pubbliche — Omio è l'unica via praticabile per dati reali di treni italiani via aggregatore B2B. Copertura: Europa continentale — treni alta velocità (Frecciarossa, Italo, TGV), regionali, autobus internazionali (FlixBus, BlaBlaBus) e locali; unica API per multimodalità treni+bus. Alternativa valutata: Trainline Partner API (B2B) — valida ma richiede contratto con volumi minimi più elevati. Omio è più accessibile per startup. Accesso: omio.com/partner-api — contratto B2B richiesto, sandbox disponibile per sviluppo. Endpoint REST uniforme per treni e bus. Note importanti: I bus locali Alta Irpinia (cooperative, navette comunali) NON sono coperti da Omio — per questi si usa il pattern dhan-gaadi (operatori locali registrati direttamente su piattaforma MetaBorghi).

🚗 NOLEGGIO AUTO — Rentalcars API ¦ Aggregatore Globale — Selezionato

Perché Rentalcars: Aggregatore globale con accesso singolo a flotte di Hertz, Avis, Europcar, Sixt e fornitori locali. Una sola integrazione API per confronto prezzi da tutte le major catene. Copertura: Globale — accesso a network completo Booking Holdings; aeroporti NAP/FCO/MXP come pickup primari; disponibilità in centri urbani vicini ai borghi (Avellino, Benevento, Salerno). Alternative valutate e scartate: Partnership dirette (Hertz, Avis, Europcar) — troppo onerose per volume iniziale, richiedono contratti minimi garantiti; repository open-source (Rent-a-Ride, VaCarTion) — ottimi per scaffolding UI/RBAC ma senza inventario reale. Complementarietà: Rentalcars API per flotte nazionali/internazionali + Rent-a-Ride Vendor Module per operatori auto locali (autonoleggi Nusco, navette private, cooperative taxi rurali Alta Irpinia). Accesso: rentalcars.com/partners — programma partner, REST API con sandbox.

## 8.2 Architettura Transport Layer Definitiva

Schema completo porta-a-porta per visitatori da qualsiasi punto d'Italia o d'Europa verso i borghi dell'Alta Irpinia:

| Mod. | Endpoint API | Fonte Dati | Scaffolding OSS | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✈️ | /api/transport/flights | Amadeus Node SDK v9+ (2.000 call/day free) | Rahul-9211/flight-booking-system-app (Next.js 14+Stripe scaffold) | Fase 3 |
| 🚂 | /api/transport/trains | Omio API (Italo+Trenitalia+FlixBus+bus EU) | — (UI custom su pattern Golobe stepper) | Fase 3 |
| 🚌 | /api/transport/buses/national | Omio API (FlixBus, BlaBlaBus reti nazionali) | — (stesso endpoint /trains via Omio) | Fase 3 |
| 🚌 | /api/transport/buses/local | Piattaforma MetaBorghi (operatori locali registrati) | dhan-gaadi pattern (cooperative Alta Irpinia) | Fase 2 |
| 🚗 | /api/transport/cars/national | Rentalcars API (Hertz, Avis, Europcar, Sixt) | VaCarTion marketplace pattern (confronto prezzi) | Fase 3 |
| 🚗 | /api/transport/cars/local | Piattaforma MetaBorghi (flotte locali) | Rent-a-Ride Vendor Module (RBAC multi-operatore) | Fase 2 |

PRINCIPIO ARCHITETTURALE: I repository open-source NON sostituiscono le API per voli, treni e auto. Forniscono: (1) Frontend scaffolding (search form, seat map, date picker); (2) Pattern backend (RBAC, Stripe webhook, PDF generation, email notifications); (3) UX patterns (stepper prenotazione, storico viaggi, invoice download). Le API commerciali forniscono i dati reali.

# 9. Ecosistema Strumenti Complementari — 60+ Valutati

Ricerca approfondita condotta da Claude Sonnet 4.6 su 8 domini tematici. Per ogni strumento: URL, licenza, stars, effort integrazione, raccomandazione binaria. Costo infrastrutturale MVP totale stimato: ~€10-30/mese.

## 9.1 CMS Headless — Payload CMS v3 SCELTA

| CMS | Stars | Licenza | Next.js nativo | i18n nativo | Self-hosted | Costo | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Payload CMS v3 | ~38.000 | MIT | ✅ In-app stesso processo | ✅ Field-level | ✅ Vercel+Neon | €0 | ⭐ SCELTA |
| Strapi v5 | ~65.000 | MIT (CE) | ❌ Deployment separato | ✅ Plugin | ✅ | €0 self-host | Valuta futuro |
| Sanity.io | — | Prop. | ✅ SDK | ✅ Plugin | ❌ SaaS-only | €0 free tier | Valuta futuro |
| Tina CMS | ~12.000 | Apache 2.0 | ✅ | ❌ No nativo | ✅ | €0 | ❌ No i18n |

Payload v3 si installa direttamente nella cartella /app di Next.js — admin panel, REST API, GraphQL nella stessa app. Local API senza overhead HTTP, zero latenza. Admin UI con live preview per operatori locali. Costo: €0. Effort: 8-12 ore.

## 9.2 Analytics GDPR Compliant — Zero Cookie Banner

| Strumento | Stars | Licenza | Cookie-free | Free Tier | Effort | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umami | ~25.800 | MIT | ✅ Nativo | Illimitato self-host | 3-4 ore | ⭐ SCELTA principale |
| PostHog | ~32.100 | MIT | ✅ cookieless_mode | 1M eventi/mese | 4-6 ore | ⭐ Con feature flags |
| Sentry | — | FSL | N/A (error tracking) | 5K errori/mese | 2-3 ore | ⭐ Obbligatorio |
| Vercel Speed Insights | — | MIT | ✅ | Free (Hobby) | 15 min | ⭐ Integra subito |
| UptimeRobot | — | Prop. | N/A | 50 monitor free | 15 min | ⭐ Integra subito |
| Plausible | ~21.300 | AGPL-3.0 | ✅ Nativo | Trial 30gg | 2-3 ore | Valuta futuro |

ZERO cookie banner necessari con Umami o PostHog cookieless. Sentry con npx @sentry/wizard -i nextjs auto-strumenta tutto. Effort totale: ~10-14 ore per setup completo analytics+monitoring.

## 9.3 Mappe — MapLibre + Protomaps (Offline per Borghi Rurali)

| Strumento | Stars | Licenza | Offline | Costo MVP | Effort | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MapLibre GL JS | ~7.000 | BSD-3 | ✅ con PMTiles | €0 | 12-16 ore | ⭐ SCELTA |
| Protomaps PMTiles | ~3.000 | BSD-3 | ✅ Nativo | ~€3/mese R2 | 8-12 ore | ⭐ SCELTA |
| react-map-gl | ~8.400 | MIT | ✅ | €0 | 2-3 ore | ⭐ wrapper React |
| OpenStreetMap/Overpass | — | ODbL | ✅ | €0 | 4-8 ore | ⭐ POI gratuiti |
| Leaflet | ~42.000 | BSD-2 | Parziale | €0 | 6-10 ore | Alternativa semplice |
| Mapbox GL JS | — | Proprietario | ✅ | Pay-per-use | — | ❌ Costi alti |

PMTiles per Alta Irpinia: file singolo ~200-500MB con tutte le tile vettoriali regionali, servito da Cloudflare R2 (~€3/mese). Service Worker pre-cacha le tile per uso offline — cruciale per visitatori in borghi con connettività mobile limitata. Overpass API per POI italiani (chiese, ristoranti, punti panoramici) con refresh settimanale su PostgreSQL/Neon.

## 9.4 AI/LLM — Cicerone Digitale (RAG su pgvector Neon)

| Strumento | Stars | Licenza | Costo MVP | Effort | Ruolo | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vercel AI SDK | ~22.600 | Apache-2.0 | €0 (SDK) | 8-12 ore | Streaming UI chat | ⭐ SCELTA |
| LangChain.js | ~17.200 | MIT | €0 (OSS) | 24-40 ore | RAG orchestrazione | ⭐ SCELTA |
| pgvector su Neon | — | BSD | €0 (incluso) | 8-12 ore | Vector store | ⭐ SCELTA |
| ElevenLabs TTS | — | Proprietario | €5-22/mese | 4-6 ore | TTS italiano qualità | ⭐ Integra subito |
| Kokoro TTS (Hugging Face) | crescente | Apache-2.0 | €0 self-host | 12-16 ore | TTS open alternativo | Valuta futuro |
| OpenAI Whisper | ~75.000 | MIT | €0,006/min | 10-15 ore | STT multilingua | Valuta futuro |
| Pinecone | — | Proprietario | €0→paid | 15-20 ore | Vector DB esterno | ❌ pgvector sufficiente |

Architettura RAG senza database vettoriale aggiuntivo: pgvector è nativo su Neon PostgreSQL (CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector). Pipeline: contenuti heritage → chunking LangChain.js → embedding OpenAI text-embedding-3-small → pgvector → retrieval → Vercel AI SDK streaming → Cicerone risponde con narrazione localizzata. Starter ufficiale: github.com/langchain-ai/langchain-nextjs-template.

## 9.5 Sicurezza e GDPR

| Strumento | Stars | Licenza | Funzione | Costo MVP | Effort | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arcjet | ~656 | Apache-2.0 | Rate limit + Bot protection + WAF OWASP | Free tier | 4-6 ore | ⭐ SCELTA |
| Nosecone | — | Apache-2.0 | CSP headers automatici (stesso ecosistema) | €0 | 30 min | ⭐ SCELTA |
| Klaro | ~4.000 | BSD-3 | Consent management GDPR (se cookie terze parti) | €0 self-host | 8-12 ore | ⭐ SCELTA |
| Infisical | ~17.000 | MIT | Secrets management con sync Vercel | €0 (5 utenti) | 4-8 ore | ⭐ Integra subito |
| Cookiebot | — | Proprietario | Consent management | €12+/mese | 2 ore | Valuta se no risorse |
| HashiCorp Vault | — | BUSL | Secrets enterprise | Overkill | Molto alto | ❌ Overkill |

Arcjet: 15 righe di codice per proteggere tutti i Server Actions e API Routes. Funziona su Vercel Edge con latenza <1ms su decisioni cachate. Nosecone gestisce CSP con nonce automatici (attenzione: nonce-based CSP forza rendering dinamico). Klaro necessario solo se si integrano servizi terze parti con cookie (Google Maps embed, YouTube). Con Umami cookieless, il banner potrebbe non essere necessario.

## 9.6 Notifiche e Comunicazione

| Strumento | Stars | Licenza | Canali | Free Tier | Effort | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novu | ~38.700 | MIT | Email+SMS+Push+In-app | 10K workflow/mese | 12-16 ore | ⭐ SCELTA unificata |
| Resend + React Email | ~17.000 | MIT | Email transazionale | 3K email/mese | 4-6 ore | ⭐ SCELTA email |
| WhatsApp Business API | — | Proprietario | WhatsApp (35M utenti IT) | 1K conv. marketing/mese | 16-24 ore | ⭐ Critico per Italia |
| Brevo (ex-Sendinblue) | — | Proprietario | Email (HQ Francia) | 300 email/giorno | 4-6 ore | Alternativa UE |
| Postmark | — | Proprietario | Email transazionale | 100 email/mese | 4-6 ore | Alternativa qualità |
| OneSignal | — | Proprietario | Push notification web | Illimitato push | 4-8 ore | Per web push |

WhatsApp Business API è CRITICO per il mercato italiano (90%+ penetrazione smartphone). Utility template (conferme prenotazione, promemoria): ~€0,02/messaggio. Messaggi service entro 24h dalla conversazione cliente: gratuiti. Integrazione via Meta Cloud API diretta o Twilio. Novu unifica tutti i canali in una API singola con workflow engine, digest e componente React <Inbox />.

## 9.7 Pagamenti Avanzati — Ecosistema Completo

| Strumento | Funzione | Costo | Mercato | Effort | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stripe Connect Express | Marketplace split payments, KYC automatico ITA | ~0,25-0,5% + processing | Globale | 40-60 ore | ⭐ BASE non negoziabile |
| Satispay Business API | Mobile payments italiani, 5M+ utenti | €0 merchant (fee utente) | 🇮🇹 Italia | 24-32 ore | ⭐ Critico per IT |
| Stripe Payment Links | Operatori non tecnici, link pagamento instant | Stesso processing Stripe | Globale | 0 ore (config) | ⭐ Day 1 gratis |
| Scalapay | BNPL italiano, rate 3x senza interessi | 3-6% merchant | 🇮🇹 Italia | 8-12 ore | Valuta (AOV >€50) |
| Stripe SEPA Direct Debit | B2B ricorrente, abbonamenti | €0,30+0,8% cap €5 | 🇪🇺 Europa | 8-12 ore | Valuta futuro |

Stripe Connect Express gestisce automaticamente KYC italiano (Codice Fiscale, documento, IBAN), SCA/PSD2, payout SEPA. Onboarding operatore localizzato in italiano. Satispay: nessun SDK Node.js ufficiale — integrazione iniziale via Stripe come payment method (APM), migrazione successiva a REST API diretta (developers.satispay.com).

## 9.8 Accessibilità WCAG 2.1 AA — Stack Testing

| Strumento | Stars | Licenza | Layer | Effort setup | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vitest-axe | — | MIT | Unit test a11y | 30 min | ⭐ Integra subito |
| @axe-core/playwright | — | MPL-2.0 | E2E a11y | 1 ora | ⭐ Integra subito |
| Lighthouse CI | ~6.400 | Apache-2.0 | CI gate perf+a11y+SEO | 2-3 ore | ⭐ Integra subito |
| Pa11y CI | ~4.400 | LGPL-3.0 | Scan sitemap completo | 2-3 ore | Valuta futuro |
| NVDA screen reader | — | GPL | Test manuale | Occasionale | Ogni ciclo cooldown |

ShadCN UI (Radix UI) fornisce baseline WCAG ~70-80%. Gap noti da gestire: DialogTitle/DialogDescription obbligatori, aria-label su icon button, contrasto colori custom theme. Il testing automatizzato copre ~57% problemi WCAG — il restante richiede test manuale. Target CI: Lighthouse score ≥0.9 per accessibilità su ogni PR.

# 10. Mappa Implementativa Definitiva per Layer

Tabella di riferimento operativa per Development Team e Claude Code. Per ogni componente: fonte OSS, repository, priorità, fase target e effort stimato.

## 10.1 Layer UI — Frontend

| Componente MetaBorghi | Fonte OSS | Repository | Priorità | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Listing Cards borghi/esperienze (8+ tipologie) | Chisfis | Hamed-Hasan/Online-Booking-Management | ALTA | MVP 1 |
| Modal Gallery pre-virtual tour | Chisfis | Hamed-Hasan/Online-Booking-Management | ALTA | MVP 1 |
| Google Maps React + MapLibre GL JS ibrido | Chisfis + MapLibre | hamed-hasan + maplibre/maplibre-gl-js | ALTA | MVP 1 |
| Date Picker disponibilità esperienze | Chisfis | Hamed-Hasan/Online-Booking-Management | ALTA | MVP 1 |
| HeadlessUI + ShadCN UI — WCAG 2.1 AA | Chisfis + ShadCN | hamed-hasan + shadcn/ui | ALTA | MVP 0 |
| Dark/Light mode — tema verde-azzurro-lime InnTour | Chisfis | Hamed-Hasan/Online-Booking-Management | MEDIA | MVP 1 |
| Stepper prenotazione 6 step (borgo→esperienza→data→ospite→pagamento→conferma) | Golobe | mojahidhasan/fullstack-nextjs-golobe-travel-agency | ALTA | MVP 2-3 |
| OG Image generation per-borgo (next/og) | Golobe pattern + Next.js | next/og built-in | MEDIA | MVP 1 |
| i18n routing /[locale]/borghi/[slug] | next-intl | amannn/next-intl | ALTA | MVP 0 |
| Schema.org JSON-LD turismo (schema-dts) | schema-dts | google/schema-dts | ALTA | MVP 1 |
| Sitemap dinamica multi-locale | Next.js nativo | nextjs.org/docs/app/api-reference/functions/generate-sitemaps | ALTA | MVP 1 |
| Mappe offline PMTiles borghi rurali | Protomaps + MapLibre | protomaps/PMTiles + visgl/react-map-gl | ALTA | MVP 2 |
| GPS Trigger Cicerone AI mobile | geoxp | mezzo-forte/geoxp | ALTA | V2 |
| Virtual Tour 3DVista/Treedis embedded | 3DVista (commerciale) | https://www.3dvista.com | MASSIMA | MVP 2 |

## 10.2 Layer Backend / Auth / Infrastruttura

| Componente MetaBorghi | Fonte OSS | Repository | Priorità | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scaffold architettura Next.js 14 + TypeScript | ARKA | pjborowiecki/ARKA | ALTA | MVP 0 |
| Payload CMS v3 (same-process, Local API) | Payload | payloadcms/payload | ALTA | MVP 0 |
| NextAuth v5 + JWT RBAC 4 livelli | Golobe + ARKA | mojahidhasan + pjborowiecki | ALTA | MVP 0 |
| Drizzle ORM + PostgreSQL Neon + pgvector | ARKA | pjborowiecki/ARKA + neon/serverless | ALTA | MVP 0 |
| Zod Schema Validation (form + server actions) | Golobe + ARKA | mojahidhasan + pjborowiecki | ALTA | MVP 0 |
| Feature Toggles + Maintenance Mode (per-borgo) | Golobe | mojahidhasan/fullstack-nextjs-golobe-travel-agency | ALTA | MVP 2-3 |
| Stripe Connect + SEPA + webhook + invoice | Golobe | mojahidhasan + stripe.com/docs | ALTA | MVP 2-3 |
| Satispay API integration | API ufficiale | developers.satispay.com | ALTA | V1 |
| Stripe Payment Links (operatori non tecnici) | Stripe | stripe.com/payments/payment-links | ALTA | Day 1 |
| Email notifiche Resend + React Email | ARKA + Golobe | pjborowiecki + resend/react-email | ALTA | MVP 2-3 |
| WhatsApp Business API notifiche | Meta/Twilio | Meta Cloud API | ALTA | V1 |
| Novu notifiche multi-canale unificato | Novu | novuhq/novu | MEDIA | V1 |
| PDF Ticket Engine + QR code (pdfkit) | nia3zzz pattern | bus-ticket-booking-portal | MEDIA | MVP 2 |
| FattureInCloud API fatturazione ITA | FattureInCloud | fattureincloud/fattureincloud-js-sdk | MEDIA | V1 |
| MedusaJS v2 + Mercur marketplace | MedusaJS + Mercur | medusajs/medusa + mercurjs.com | MEDIA | V1 |
| ShippyPro spedizioni | ShippyPro | shippypro.com/api | MEDIA | V1 |
| Arcjet security + Nosecone CSP | Arcjet | arcjet/arcjet-js | ALTA | MVP 0 |
| Klaro consent GDPR | Klaro | kiprotect/klaro | ALTA | MVP 1 |
| Infisical secrets management | Infisical | Infisical/infisical | ALTA | MVP 0 |
| Vitest unit + integration tests | Vercel | vercel/next.js/examples/with-vitest | ALTA | MVP 0 |
| Playwright E2E tests | Playwright | microsoft/playwright | ALTA | MVP 1 |

## 10.3 Layer Heritage / Immersivo / AI

| Componente MetaBorghi | Fonte OSS | Repository | Priorità | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cicerone AI — LangChain.js RAG su pgvector | LangChain.js | langchain-ai/langchainjs + HamedMP/NextRag | ALTA | V2 |
| Cicerone AI — Vercel AI SDK streaming | Vercel AI SDK | vercel/ai | ALTA | V2 |
| Cicerone AI — ElevenLabs TTS italiano | ElevenLabs API | elevenlabs.io/docs | ALTA | V2 |
| Cicerone AI — Kokoro TTS (alternativa OSS) | Kokoro TTS | hexgrad/Kokoro-82M | MEDIA | V2 |
| Virtual Tour offline resilienza borghi | matterport-dl | rebane2001/matterport-dl | MEDIA | MVP 2 |
| Blockchain certificazione Polygon Amoy | DArt pattern | MichaelPlug/DArt → Polygon Amoy | MEDIA | Fase 2 |
| Community contribution autenticità contenuti | nosilha pattern | deznode/nosilha | BASSA | Fase 2 |
| E-commerce multi-vendor prodotti territoriali | MedusaJS + Mercur | medusajs/medusa | MEDIA | V1 |

## 10.4 Layer Trasporti

| Modalità | Endpoint | API/Piattaforma | OSS Scaffolding | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voli ✈️ | /api/transport/flights | Amadeus Node SDK v9+ (amadeus4dev/amadeus-node, 219⭐) | Rahul-9211/flight-booking-system-app | Fase 3 |
| Treni 🚂 | /api/transport/trains | Omio API (ex GoEuro) — Italo+Trenitalia+treni EU | Golobe stepper pattern | Fase 3 |
| Bus Nazionale 🚌 | /api/transport/buses/national | Omio API — FlixBus, BlaBlaBus, reti nazionali | Golobe stepper pattern | Fase 3 |
| Bus Locale 🚌 | /api/transport/buses/local | Piattaforma MetaBorghi (cooperative Alta Irpinia) | ujjalacharya/dhan-gaadi | Fase 2 |
| Auto Nazionale 🚗 | /api/transport/cars/national | Rentalcars API (Booking Holdings — Hertz, Avis, Europcar, Sixt) | yousefkotp/VaCarTion | Fase 3 |
| Auto Locale 🚗 | /api/transport/cars/local | Piattaforma MetaBorghi (flotte locali, cooperativa taxi) | jeevan-aj/Rent-a-Ride Vendor Module | Fase 2 |

# 11. Quadro Comparativo — Tutti i Repository vs MetaBorghi

| Dimensione | hotel_Booking | wolke-trek | Fijoran | Chisfis | Golobe | MetaBorghi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stack | PHP/MySQL | PHP/MySQL | PHP/txt | TS/Next13 | JS/Next14 | TS/Next14 ✓✓ |
| Stars GitHub | 0 | 0 | 0 | 248 | 77 | — (WIP) |
| Commit depth | 45 | 3 | 8 | 290 | 1.283 | Target >1.000 |
| TypeScript | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ | Parziale | ✓✓ strict |
| Auth moderna | ✗ | ✗ | ✗ | NextAuth | NextAuth v5 | NextAuth v5 RBAC |
| Pagamenti EU | ✗ Razorpay | ✗ | ✗ | — | Stripe | Stripe SEPA + Satispay |
| CMS Headless | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Payload v3 |
| Maps integrate | ✗ | ✗ | ✗ | Google | ✗ | MapLibre+Protomaps offline |
| Feature Toggles | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ per-borgo |
| i18n | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (todo) | ✓✓ IT/EN/dialetto |
| SEO tecnico | ✗ | ✗ | ✗ | Parziale | Parziale | ✓✓ Schema.org turismo |
| Testing | ✗ | ✗ | ✗ CRITICO | ✗ | Vitest | ✓✓ Vitest+Playwright+E2E |
| Analytics GDPR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Umami cookieless |
| PDF Tickets | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ QR code branded |
| Virtual Tour 3D | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ CORE USP (3DVista) |
| Geo-Trigger AI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ geoxp mobile |
| AI Narratore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ RAG+ElevenLabs |
| Blockchain Heritage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Polygon Amoy |
| Trasporto Voli | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Amadeus GDS |
| Trasporto Treni/Bus | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Omio API |
| Trasporto Auto | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Rentalcars API |
| E-commerce Vendor | Parziale | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ MedusaJS v2 |
| Governance civica | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ Decidim + SPID |
| GDPR | ✗ | Parziale | ✗ CRITICO | ✓ | ✓✓ | ✓✓ Arcjet+Klaro |
| Live Demo | ✗ | ✗ | ✗ 404 | ✓ Vercel | ✓ Vercel | In sviluppo |

# 12. Posizionamento Strategico Definitivo

MetaBorghi non compete con nessuno dei 16 repository analizzati e con nessuna piattaforma turistica esistente. Occupa una categoria di mercato non contesa: digitalizzazione del patrimonio culturale rurale italiano con immersività 3D, autenticità certificata, narrazione AI geolocalizzata, trasporto porta-a-porta integrato e governance partecipativa. Questa è la differenza tra una piattaforma di booking e un ecosistema digitale territoriale.

| Categoria | Cosa fa il mercato oggi | Cosa fa MetaBorghi in più |
| --- | --- | --- |
| Booking rurale | Form PHP/MySQL o Next.js base, nessun contesto culturale | Stepper immersivo post-virtual-tour, blockchain-authenticated, Satispay |
| Heritage 3D | Archivi statici senza prenotazione né narrativa | Virtual tour + AI Cicerone geolocalizzato + hotspot + booking integrato |
| Turismo borghi | Siti vetrina statici per singoli borghi | Ecosistema SaaS scalabile su 25+ borghi Alta Irpinia |
| Trasporto turismo | Aggregatori globali — zero last-mile rurale | Porta-a-porta: volo+treno+bus cooperativa+noleggio locale |
| Governance PA | Portali istituzionali statici o complessi CMS | Decidim + Pol.is + SPID/CIE per democrazia partecipativa digitale |
| Autenticità heritage | Nessuna verifica patrimonio digitale | Smart contract Polygon: ogni reperto/esperienza certificato on-chain |
| E-commerce territoriale | Marketplace centrali (Amazon, Etsy) senza identità locale | Multi-vendor locale con FattureInCloud, regime forfettario, ShippyPro |

# 13. Fonti e Riferimenti Completi

## 13.1 Repository GitHub Analizzati (16 totali)

- https://github.com/InnTour/MetaBorghi — Repository principale progetto

- https://github.com/Jitupra9/hotel_Booking — Round 1 [Claude S4.6]

- https://github.com/nikhilpundir/wolke-trek — Round 1 [Claude S4.6]

- https://github.com/Francis101N/Fijoran-Travels — Round 1 [Claude S4.6]

- https://github.com/Hamed-Hasan/Online-Booking-Management (Chisfis) — Round 2 [Claude S4.6]

- https://github.com/mojahidhasan/fullstack-nextjs-golobe-travel-agency (Golobe) — Round 2 [Claude S4.6]

- https://github.com/pjborowiecki/ARKA — Round 2 Gap [Perplexity AI]

- https://github.com/rebane2001/matterport-dl — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/Holusion/eCorpus — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/mezzo-forte/geoxp — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/deznode/nosilha — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/AiFahri/cerita-ketindan — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/MichaelPlug/DArt — Round 3 [Perplexity AI]

- https://github.com/Rahul-9211/flight-booking-system-app — Round 4 [Perplexity AI]

- https://github.com/ujjalacharya/dhan-gaadi — Round 5 [Perplexity AI]

- https://github.com/jeevan-aj/Rent-a-Ride — Round 4+5 [Perplexity AI]

- https://github.com/yousefkotp/VaCarTion — Round 5 [Perplexity AI]

## 13.2 API e Servizi Esterni — Transport Layer

- https://developers.amadeus.com — Amadeus for Developers, API voli GDS [SCELTA DEFINITIVA InnTour]

- https://github.com/amadeus4dev/amadeus-node — SDK ufficiale Node.js/Next.js (219⭐)

- https://github.com/amadeus4dev-examples — Esempi completi integrazione

- https://www.omio.com/partner-api — Omio API, treni+bus europei [SCELTA DEFINITIVA InnTour]

- https://www.rentalcars.com/partners — Rentalcars API, noleggio auto globale [SCELTA DEFINITIVA InnTour]

- https://partner.trainline.eu — Trainline Partner API (alternativa valutata per treni)

## 13.3 Strumenti Complementari — Ecosistema

- https://github.com/payloadcms/payload — Payload CMS v3 (CMS headless, ~38K stars, MIT)

- https://github.com/amannn/next-intl — next-intl (i18n App Router, ~4.2K stars, MIT)

- https://github.com/vitest-dev/vitest — Vitest (unit testing, ~14K stars, MIT)

- https://github.com/microsoft/playwright — Playwright (E2E, ~70K stars, Apache-2.0)

- https://github.com/medusajs/medusa — MedusaJS v2 (e-commerce, ~32.4K stars, MIT)

- https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js — MapLibre GL JS (mappe, ~7K stars, BSD-3)

- https://github.com/protomaps/PMTiles — Protomaps (offline tiles, ~3K stars, BSD-3)

- https://github.com/langchain-ai/langchainjs — LangChain.js (RAG, ~17.2K stars, MIT)

- https://github.com/vercel/ai — Vercel AI SDK (streaming AI, ~22.6K stars, Apache-2.0)

- https://github.com/arcjet/arcjet-js — Arcjet (security/WAF, Apache-2.0)

- https://github.com/kiprotect/klaro — Klaro (GDPR consent, ~4K stars, BSD-3)

- https://github.com/Infisical/infisical — Infisical (secrets, ~17K stars, MIT)

- https://github.com/novuhq/novu — Novu (notifiche, ~38.7K stars, MIT)

- https://github.com/resend/react-email — React Email (template email, ~17K stars, MIT)

- https://github.com/umami-software/umami — Umami analytics (cookieless, ~25.8K stars, MIT)

- https://github.com/PostHog/posthog — PostHog (analytics+feature flags, ~32.1K stars, MIT)

- https://github.com/decidim/decidim — Decidim (governance, ~1.7K stars, AGPL-3.0)

- https://github.com/italia/spid-cie-oidc-nodejs — SPID/CIE OIDC Node.js (Apache-2.0)

- https://github.com/google/schema-dts — schema-dts TypeScript (Apache-2.0, by Google)

- https://github.com/hexgrad/Kokoro-82M — Kokoro TTS italiano (Apache-2.0)

## 13.4 Letteratura Accademica e Fonti Scientifiche

- 'Reimagining cultural heritage conservation through VR, metaverse and blockchain' — PMC/NCBI, 2025. β = 0.505, p < 0.001 per effetto NFT su autenticità digitale patrimonio culturale.

- 'Cloud-based digitization workflow with rich metadata' — arXiv 2407.06972v2

- 'A review of implementations of 3D in cultural heritage' — Nature, 2023

- Piano Nazionale Innovazione 2025, Azione A10 'Borghi del Futuro' — docs.italia.it

## 13.5 Nota Metodologica e Tracciabilità

Questo documento v3.0 integra fonti indipendenti, garantendo tracciabilità completa: le analisi [Claude S4.6] derivano da accesso web fetch diretto ai repository in sessione interattiva 18/03/2026; le analisi [Perplexity AI] riportano fedelmente il Report v1.0 del 18/03/2026 ore 04:03 CET; le analisi [InnTour] derivano dalla ricerca comparativa condotta autonomamente dal team su Transport Layer e validata in questa sessione. In caso di discrepanza tra fonti, i dati Claude S4.6 (accesso diretto) hanno precedenza.

MetaBorghi Development Blueprint v3.0 DEFINITIVO — InnTour S.R.L.

Claude Sonnet 4.6 (Round 1+2+Gap Analysis+v3 build) + Perplexity AI (Round 3+4+5) + InnTour (Transport Layer) — 18 Marzo 2026

Documento riservato — Uso interno InnTour S.R.L. — Tutti i diritti riservati